Đánh giá tổng quan

| Phân hệ | Tiến độ ước tính | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Backend Server | 85–90% | API và bảo mật khá đầy đủ |
| Client Agent cơ bản | 65–70% | Giám sát, offline queue và enforcement đã có |
| AI phía Backend | 50–60% | Có Gemini phân tích, summary, chatbot |
| Edge AI/Computer Vision | 5–10% | Chủ yếu mới có cờ cấu hình và endpoint nhận cảnh báo |
| Parent Mobile App | 0% | Không có source |
| Parent Web Dashboard | 0% | Không có source |
| Admin Dashboard | 20–30% | Có API quản trị nhưng không có giao diện |
| Đóng gói/triển khai | 30–40% | Thiếu installer Agent và cấu hình môi trường hoàn chỉnh |

Nếu tính theo toàn bộ sản phẩm được mô tả trong phiếu, tiến độ hợp lý nằm khoảng 45–50%. Nếu chỉ tính Backend và Agent không-AI thì khoảng 75–80%.

1. Backend Server

Đã triển khai tốt

- Đăng ký, đăng nhập, xác minh email.

- JWT và refresh-token rotation.

- Đổi/reset mật khẩu, thu hồi phiên.

- CRUD hồ sơ trẻ.

- Đăng ký, cập nhật, xóa thiết bị.

- Cấp và xoay vòng Device Secret.

- Cấu hình daily limit, khung giờ và khóa khẩn cấp.

- API lịch sử ứng dụng và website có bộ lọc.

- Quản lý cảnh báo.

- Gemini phân tích hoạt động.

- Báo cáo daily/weekly.

- Chatbot tư vấn phụ huynh.

- RLS cách ly dữ liệu gia đình.

- Redis distributed rate-limit.

- Audit log cho hành động nhạy cảm.

- Dọn log sau 30 ngày.

Phần hạ tầng bảo mật đang bám khá sát phiếu: tách JWT và Device Secret, RLS, rate-limit và cleanup.

Mới triển khai một phần

- Push Notification hiện chỉ là mock/log console. Production chưa thực sự tích hợp Firebase Cloud Messaging hoặc Expo.

- “Cảnh báo thời gian thực” hiện mới là lưu cảnh báo và gọi mock notification; chưa có WebSocket/SSE hoặc push thật.

- Admin thống kê được số user, trẻ, thiết bị, cảnh báo và thiết bị online, nhưng chưa thống kê tài nguyên máy chủ hoặc dung lượng log.

- Cấu hình AI mới qua biến môi trường GEMINI_MODEL; chưa có API/UI để admin thay đổi tham số AI.

- Audit log đã có backend nhưng chưa có dashboard hiển thị.

2. Client Agent

Đã triển khai

- Windows background service.

- Companion chạy trong phiên người dùng.

- Theo dõi ứng dụng foreground.

- Theo dõi lịch sử Chrome và Edge.

- SQLite offline queue.

- Batch sync và idempotency.

- Heartbeat định kỳ.

- Nhận policy và blacklist.

- Daily usage.

- Giới hạn thời gian và khung giờ qua đêm.

- Khóa Windows.

- Cảnh báo đếm ngược.

- Sửa file hosts để chặn domain.

- Named Pipe có DACL theo SID.

- Watchdog quản lý Companion.

Như vậy phần Agent cơ bản được triển khai khá đúng yêu cầu trong phiếu.

Còn thiếu

- Chưa có installer thực tế.

- local_config.json hiện rỗng, chưa có quy trình provisioning Device Secret thân thiện.

- Chưa theo dõi Firefox.

- Chưa có cơ chế chống gỡ cài đặt hoặc chống dừng Service.

- Chưa có công cụ chẩn đoán/troubleshooting trên máy trẻ.

- Chưa có telemetry sức khỏe Agent.

- Chặn website bằng hosts chưa xử lý được DNS-over-HTTPS, VPN hoặc IP trực tiếp.

3. Edge AI và Computer Vision

Đây là khoảng trống lớn nhất so với phiếu.

Phiếu yêu cầu:

- Đo khoảng cách mắt.

- Phát hiện tư thế ngồi sai.

- Phát hiện người lạ phía sau trẻ.

- Xử lý hoàn toàn on-device bằng MediaPipe/OpenCV.

- Chỉ gửi metadata cảnh báo, không gửi ảnh/video. PhieuGiaoDeTai_22010046_Vũ Viết Tuấn.docx

Code hiện tại mới có:

- Cờ enable_webcam_monitoring.

- API /api/agent/vision-alert.

- Kiểm tra cờ quyền riêng tư trước khi backend nhận cảnh báo.

- Loại cảnh báo posture_warning, stranger_detected, eye_distance_warning.

Chưa có code Agent sử dụng webcam, MediaPipe hoặc OpenCV. Vì vậy đây mới là “hợp đồng API”, chưa phải tính năng Computer Vision hoạt động.

4. Các chức năng AI khác

| Yêu cầu AI trong phiếu | Hiện trạng |
| --- | --- |
| Zero-shot phân loại app/web | Chưa có; Agent gửi category="unknown" |
| Phân loại học tập/giải trí/mạng xã hội/game | Gemini có thể phân tích tổng hợp, nhưng chưa cập nhật category cho từng log |
| Quét tiêu đề/tìm kiếm nguy cơ tự hại, bạo lực | Chưa có |
| Kiểm duyệt screenshot nhạy cảm/18+ | Chưa có |
| Phát hiện thói quen click/cuộn chuột | Chưa thu thập dữ liệu |
| Phát hiện lén dùng máy ban đêm | Có một phần qua rule thời gian và Gemini |
| Báo cáo ngôn ngữ tự nhiên | Đã có |
| Chatbot tâm lý cho phụ huynh | Đã có |
| Webcam AI cục bộ | Chưa có |

AI hiện tại chủ yếu là Backend LLM, chưa đúng hoàn toàn mục tiêu “AI phân tán” giữa Server và Agent.

5. Parent Mobile App

Chưa có source Mobile App trong repository.

Các phần chưa triển khai:

- Giao diện đăng nhập/đăng ký.

- Quản lý trẻ và thiết bị trên điện thoại.

- Biểu đồ thời gian thực.

- Push Notification thực.

- Chatbot UI.

- Đăng nhập vân tay/khuôn mặt.

- Quản lý privacy controls trên mobile.

Backend đã cung cấp phần lớn API cần thiết, nhưng tính năng chưa thể xem là hoàn thành nếu không có client sử dụng.

6. Parent Web Dashboard

Chưa có thư mục frontend hoặc mã nguồn dashboard.

Do đó chưa có:

- Trang quản lý trẻ.

- Trang quản lý thiết bị.

- Trang cấu hình policy.

- Trang app/web history.

- Biểu đồ và báo cáo.

- Trang cảnh báo.

- Giao diện AI summary/chat.

7. Quản trị hệ thống

Đã có API

- Danh sách người dùng.

- Thống kê tổng quan.

- Blacklist toàn cục.

- Audit log.

- Kiểm tra thiết bị online qua heartbeat.

Còn thiếu

- Giao diện Admin Dashboard.

- Danh sách chi tiết trẻ và thiết bị theo người dùng.

- Dung lượng log/database.

- Tình trạng Redis/PostgreSQL/backend.

- Cấu hình model và tham số AI qua giao diện.

- Theo dõi lỗi Agent.

- Export báo cáo audit.

Dự án đang ở giai đoạn nào?

Hiện tại phù hợp nhất với mô tả:

Hoàn thành phần lớn Backend API và đang hoàn thiện Agent lõi; chưa bước sang giai đoạn xây dựng ứng dụng phụ huynh và Edge AI.

Lộ trình triển khai thực tế đang ở khoảng:

1. Thiết kế kiến trúc                 Hoàn thành

2. Database và Backend API            Gần hoàn thành

3. Bảo mật/RLS/rate-limit/audit       Gần hoàn thành

4. Agent giám sát cơ bản              Đã có MVP

5. Đóng gói và provisioning Agent     Chưa hoàn thành

6. Edge AI/Computer Vision            Chưa triển khai

7. Parent Mobile App                  Chưa triển khai

8. Parent Web Dashboard               Chưa triển khai

9. Push Notification thực             Chưa triển khai

10. End-to-end testing/deployment      Chưa hoàn thành

Ưu tiên tiếp theo để bám đúng phiếu

- Hoàn thiện installer và provisioning Agent.

- Xây Parent Web Dashboard để có thể trình diễn toàn bộ API hiện có.

- Tích hợp FCM/Expo Push Notification thật.

- Triển khai Edge AI bằng MediaPipe/OpenCV, bắt đầu từ khoảng cách mắt và tư thế.

- Thêm AI classification cho từng app/web log.

- Xây Mobile App và sinh trắc học.

- Hoàn thiện Admin Dashboard.

- Chạy integration/end-to-end test với PostgreSQL, Redis và Agent Windows thật.

Lưu ý: mình đã đọc đầy đủ nội dung OOXML của phiếu, bao gồm các bảng và mục yêu cầu. Không thể render kiểm tra hình thức từng trang vì môi trường thiếu LibreOffice và pdf2image; giới hạn này không ảnh hưởng đến việc trích xuất và đối chiếu nội dung yêu cầu.